HearGuard AI  — Roadmap Técnico

Plan de desarrollo por fases — HearGuard AI  v1.0

# Visión General

El proyecto se divide en 6 fases de desarrollo incremental. Cada fase debe estar validada y probada al 100% antes de pasar a la siguiente. La IA de Cursor solo recibirá el contexto de la fase activa.

| Fase | Nombre | Duración | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base del Sistema — Auth + DB | Semana 1-2 | 🔴 Pendiente |
| 2 | Frontend Auth + Dashboard | Semana 3-4 | 🔴 Pendiente |
| 3 | Prueba Auditiva + Web Audio API | Semana 5-6 | 🔴 Pendiente |
| 4 | Microservicio IA + Predicción | Semana 7-8 | 🔴 Pendiente |
| 5 | Monitoreo en vivo + Historial + IoT | Semana 9-10 | 🔴 Pendiente |
| 6 | Flutter App + Optimización + Deploy | Semana 11-12 | 🔴 Pendiente |

# FASE 1 — Base del Sistema

## Backend: Auth + Modelos MongoDB

- Inicializar proyecto Node.js + Express + Mongoose

- Crear modelo User.js con bcrypt + soft delete

- Implementar POST /api/auth/register con validación

- Implementar POST /api/auth/login con JWT (15min access + 7d refresh)

- Middleware de autenticación: authMiddleware.js

- Middleware de errores: errorHandler.js

- Configurar dotenv + helmet + cors + rate-limit

- Variables de entorno documentadas en .env.example

## Pruebas Fase 1 (TDD)

- auth.test.js: registro, login, email duplicado, contraseña incorrecta

- Cobertura mínima: 80% en módulo auth

Prompt Cursor: "@Fase_1_MVP.md Basado en este hito, implementa la autenticación. No pases a la siguiente fase hasta que todos los tests pasen."

# FASE 2 — Frontend Auth + Dashboard

## Angular: Login, Registro, Dashboard

- Configurar Angular 17 con routing standalone + SCSS global

- Importar paleta de colores y Poppins en styles.scss

- Crear SplashComponent con animación de onda

- Crear LoginComponent: formulario reactivo + llamada API + JWT storage

- Crear RegisterComponent: validación de contraseñas + feedback

- AuthGuard: proteger rutas /app/* con JWT válido

- AuthInterceptor: inyectar Bearer token en cada request HTTP

- DashboardComponent: gauge de riesgo, mini-cards, iconos de navegación

- ProfileComponent: datos del usuario + configuración

## Pruebas Fase 2

- auth.service.spec.ts: login exitoso, token almacenado, logout limpia storage

- auth.guard.spec.ts: redirección si no hay token

Prompt Cursor: "@Fase_2_Frontend.md @Normativas_Estandares.docx Implementa el frontend de autenticación siguiendo los estándares Angular definidos."

# FASE 3 — Prueba Auditiva

## Web Audio API + Backend Evaluaciones

- HearingTestComponent: generador de tonos con Web Audio API (250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz)

- Control de volumen con GainNode para ajuste fino

- Alternancia entre oído izquierdo y derecho

- Lógica de progresión: 10 pasos por oído, avance automático

- HabitFormComponent: formulario de hábitos auditivos (4 preguntas)

- POST /api/evaluations: guardar frecuencyScores + habitData

- ResultsComponent: gauge de puntuación, barras por frecuencia, Chart.js

## Pruebas Fase 3

- hearing-test.service.spec.ts: generación de tonos, progresión de frecuencias

- evaluations.test.js: crear evaluación, validar scores, evaluación parcial

# FASE 4 — Microservicio IA

## Python Flask + scikit-learn

- Modelo predictivo: Random Forest entrenado con datos de riesgo auditivo

- Features: edad, horas audífonos, nivel volumen, exposición ruido, ocupación, tabaco, scores de prueba

- Endpoint POST /api/predict: retorna riskScore, riskLevel, yearsEstimated

- Backend Node.js llama al microservicio IA y guarda RISK_RESULT en MongoDB

- RecommendationsComponent: lista priorizada de recomendaciones

- Endpoint POST /api/recommendations: generación basada en riskLevel

## Pruebas Fase 4

- test_predictor.py: rangos de score, clasificación correcta, manejo de datos faltantes

# FASE 5 — Monitoreo + Historial + IoT

## Real-time + Arduino

- MonitorComponent: gauge de dB en tiempo real con polling cada 5s

- Chart.js: gráfica de línea con historial de ruido de las últimas 2 horas

- HistoryComponent: lista paginada con filtros por tipo (Ruido/Pruebas) y fecha

- GET /api/noise con parámetros from/to para filtrado

- Endpoint IoT: POST /api/noise con validación de MAC del dispositivo

- Arduino: sketch C++ que lee sensor dB y envía datos vía Serial/WiFi

## Pruebas Fase 5

- noise.test.js: registro de dB, clasificación de riesgo, filtro por fechas

# FASE 6 — Flutter + Deploy

## App Móvil + Producción

- Migrar UI de Angular a Flutter (Dart): reutilizar misma paleta de colores

- Implementar las 10 pantallas del mockup en Flutter

- Configurar Docker: Dockerfile para backend, docker-compose.yml completo

- Deploy backend en Railway o Render (Node.js + Python)

- MongoDB Atlas: migrar de localhost a nube

- Configurar variables de entorno de producción

- CI/CD básico con GitHub Actions: test → build → deploy

- App Flutter: compilar APK para Android, TestFlight para iOS